PI Planning

Preparación

Reunir Personas Necesarias

Backlog Feature con valores asignados por el Negocio

Backlog de HU ordenado y priorizado

Durante

Entendimiento de la necesidad u oportunidad

Principales Funcionalidades.

Definición de capacidad del equipo por iteración.

Estimación de Historias de Usuario a alto nivel

Definición Objetivos de PI.

Identificación Riesgos y dependencias.

Definición plan de trabajo para el PI.

Salidas

Team Backlog por iteración.

Objetivos del PI

Objetivos Strecth de PI

Plan de trabajo de PI

Hu Estimadas para implementar durante el PI

Program Board.

Iteration

Preparación

Reunir Personas Necesarias

Objetivo de la Iteración

Team Backlog ordenado y priorizado

Capacidad del equipo

Definition of Done

Herramientas y ambientes para implementación

HU refinadas.

Durante

Construcción del incremento del producto

Pruebas de certificación del incremento del producto

Documentación de lo desarrollado durante la iteración.

Daily Meeting

Identificación y gestión de impedimentos.

Gestión de tareas del equipo en el tablero Kanban.

Preparación Demo del incremento del producto.

Salidas

Incremento del producto

Métricas de la iteración

Iteration Planning

Preparación

Reunir Personas Necesarias

Objetivos del PI

Backlog de Historias de usuario y enablers ordenado y priorizado.

Capacidad del equipo

Planes de acción retrospectivas.

Durante

Definición del pívot para estimación.

Estimación de HU por el equipo de desarrollo.

Definición Objetivos de la iteración.

Definición del Backlog de la iteración.

Salidas

Objetivo de la Iteración.

Backlog de la Iteración.

Refinamiento

Preparación

Reunir Personas Necesarias

Backlog Features Priorizados

Backlog de Hu

Valor del negocio de cada Feature.

Durante

Aclaración Dudas funcionales.

Construcción de HU.

Definition of Ready

Validar las HU si cumplen con el definition of Ready

Priorización del backlog de HU.

Salidas

Backlog de HU priorizados

HU Refinadas.

Iteration Review.

Preparación

Reunir Personas Necesarias

Incremento del producto.

Resumen de la Iteración (lo planeado Vs lo ejecutado).

Definition of Done

Durante

Presentación del Resumen de la iteración por el PO

Demostración del Incremento del producto.

Evaluación del Incremento.

Salidas

Métricas de la iteración.

HU validadas con el DoD.

Incremento del producto validado por el PO.

FeedBack del Incremento del producto

Oportunidades de Mejora.

Iteration Retrospective

Preparación

Reunir Personas Necesarias

Métricas

Hallazgos

Preparación del escenario.

Durante

Recolectar Datos

Indagar

Generar acciones de Mejora

Definir responsables

Salidas

Planes de acción y responsables

Daily

Preparación

Reunir Personas Necesarias

Tablero Kanban

Impedimentos

Avance de las tareas asignadas

Durante

Socialización de tareas terminadas

Socialización de tareas que se iniciaran en el día.

Escalar impedimentos.

Salidas

Avance de la iteración

Impedimentos que resolver.

Inspect and adapt

Preparación

Reunir Personas Necesarias

Hallazgos identificados de cada equipo

Resultado de planes de acción ejecutados por equipo

Durante

Revisión de resultado de las prácticas y planes ejecutados.

Compartir Experiencias entre equipos.

Identificar Oportunidades de Mejorar

Validar cambios a realizar para el siguiente PI.

Salidas

Lecciones aprendidas

Planes de acción a nivel de programa.

Causa Raíz de problemas.

Estado real del proyecto.

System Demo

Preparación

Reunir Personas Necesarias

Solución Integrada

Valor del negocio asignada antes del inicio del PI.

Backlog de Feature.

Durante

Demostración integral del incremento del producto del PI

Actualización valor del negocio de las feature.

Validación por el Product Manager de la solución integrada.

Salidas

Actualización del backlog de Feature

valor del negocio de las features Actualizado

Feedback del producto

Scrum Of Scrums

Preparación

Reunir Personas Necesarias

Avance del proyecto

Impedimentos a nivel de programa

Dependencias con otros equipos

Program Board

Durante

Socialización de avances, e impedimentos.

Sincronización del tren.

Identificación de dependencias y riesgos.

Actualización del program Board

Salidas

Estado de proyectos

Program Board Actualizado.

Impedimentos por gestionar.

Riesgo y dependencias por gestionar.

PO SYNC

Preparación

Impedimentos

Dependencias

Riesgos

Estado de avance del proyecto

Backlog de Feature

Durante

Socialización de avances, e impedimentos.

Socialización dependencias y riesgos.

Revisión tareas asignadas de los PO

Salidas

Backlog de equipo actualizado

Backlog de Feature actualizado