**Célula de Datos**

Se revisaron los dos proyectos de la célula Reglas de validación de Cámaras, cuentas de ahorro, marcaciones tech, garantías mobiliarias.

Se definieron los artefactos

Incepción cada iteración de PI

* Vision (product visión board, Elevator pitch, )
* Arquitectura Base
* Mapa de stackholdes (definir los importantes para poder iniciar)
* HU
* Impact Mapas de impacto
* Definir acuerdos
* Riesgos
* Backlog
* Experiencia usuario (opc) (operaciones, servicio,
* Definición del mínimo producto viable
* Ambientes (maquinas, infraestructura)
* Control de asistencia
* Informe de ceremonia

PI Planing

* Propuesta de HU
* Priorización
* Estimación
* Dependencias y prerrequisitos
* Fechas de Pi
* Fecha de Iteraciones
* Riegos y plan de mitigaciones
* Acta.
* Control de asistencia
* Invitación a mapa de stckeholder
* Arquitectura
* Program board
* Pi Objetives
* Control de asistencia

Informe de ceremonia

Compromisos

Unir presentaciones de las ceremonias de Incepción y PI

Incluir ejemplos.

Plantillas de informe inception

plantillas de Informe de pi planing