## Slide 1
Ciudad de Legos
Construir ciudad que se identifiquen las personas y que la quieran cuidad.
El objetivo de la ciudad es albergar a personas que desean vivir en ambientes mas tranquilos y que puedan desplazarse a la ciudad capital a sus trabajos.
Consideraciones
El presupuesto es limitado

## Slide 2
Roles
Dev Team
Scrum Master
Product Owner

## Slide 3
Inception | 10
Sprint Cero | 10
Sprint Planning | 5
Sprint | 7
Daily | 1
Refinamiento | 5
Sprint Review | 5
Retrospectiva | 5
X 3 Sprint

## Slide 4: Antes de Empezar

## Slide 5: Inception

## Slide 6: Sprint Cero
En algunos equipos es frecuente el uso del llamado Sprint cero, cuyo objetivo son los preparativos previos a comenzar el desarrollo. Así, normalmente, durante el Sprint 0 se realizan las tareas como las siguientes:
Se dejan listos los entornos de desarrollo.
Se trabaja en el product backlog, principalmente en dejar listas las historias de usuario, priorizadas y estimadas del MPV.
Se hace un estudio de la arquitectura.

## Slide 7: Estimaciones

## Slide 8: Kanban

## Slide 9: Sprint Planning

## Slide 10: Daily
Durante el sprint el equipo debe reunirse por los menos una vez para la sincronización.
      Qué terminé ayer?
      Qué voy a terminar hoy?
      Impedimentos

## Slide 11: Refinamiento
Esta ceremonia se debe hacer por lo menos a la mitad del Sprint, el PO es el responsable de refinar las Historias de usuario del siguiente Sprint.
El Producto Owner puede pedir ayuda a un miembro del equipo.

## Slide 12: Retrospectiva

## Slide 13
Requerimiento

## Slide 14
Historia: casa
Como: Ciudadano
Quiero: tener una casa
Para: vivir con mi familia y mi mascota
Criterios Aceptación:
  las casa deben tener la altura mínima de un ciudadano
  Debe tener un jardín pequeño
Historia: Edificio
Como: Ciudadano
Quiero: tener una apartamento
Para: vivir con mi mascota
Criterios Aceptación:
  El edificio deben tener 2 veces Altura de un ciudadano
  Ecológico
  Parqueadero de bicicletas
Historia: Edificio
Como: Ciudadano
Quiero: tener una apartamento
Para: vivir con familia
Criterios Aceptación:
  El edificio deben tener 3 veces la altura de un ciudadano
  debe tener parqueadero de autos
  Gimnasio
  Zona BBQ
Historia: casa
Como: Ciudadano
Quiero: tener una casa
Para: vivir con mi esposa y mis 2 hijos
Criterios Aceptación:
  Las casa deben tener la altura mínima de un ciudadano
  Debe tener 3 habitaciones
Historia: casa
Como: Ciudadano
Quiero: tener una casa
Para: vivir con mi esposa
Criterios Aceptación:
  Las casa deben tener la altura mínima de un ciudadano
Historia: Carreteras
Como: Ciudadano
Quiero: tener carreteras
Para: poder transitar
Criterios Aceptación:
  Esta debidamente señalizada
  Debe contar con dos intersecciones
  Debe ser de doble sentido
Historia: medio de trasporte
Como: Ciudadano
Quiero: tener un medio de transporte
Para: poder ir a trabajar a la ciudad capital
Criterios Aceptación:
  Debe tener una estación
  Debe trasportar como mínimo a 4 pajeros
Mínimo Producto Viable