## Slide 1: Guía Inspect and adapt
01 de Febrero de 2019

## Slide 2: Índice
  Introducción
  Entradas y Salidas del Inspect and Adapt
  Por qué realizar un Inspect and Adapt?.
  Como Preparar un Inspect and Adapt?
    Preparación Escenario.
    Preparar el kit de Inspect and Adapt
  Cuál debería ser la agenda.
  Durante la Retrospectiva
    Demostración del Sistema
    Medida cuantitativa
    Retrospectiva y resolución de problemas

## Slide 3: 1 Introducción
Al final de cada PI, el tren ágil se reúne para evaluar el estado de la solución, revisar los resultados de las practicas implementadas durante el PI y definir planes de acción para la mejora continua.
El objetivo de este evento es identificar oportunidades de mejora para el siguiente PI.
Participan equipos ágiles y roles a nivel de programa (RTE, PM, Business Owner, System Architect) que hacen parte del tren

## Slide 4
2 Entradas y Salidas: Inspect and Adapt
Mejora Continua
Plan de mejoras de cada Equipo.
Lecciones aprendidas durante el PI
Inspect and Adapt
Entradas
Salidas
Resultado de los planes de acción ejecutados durante el PI
Para el Inspect and adapt se recomienda una duración de máximo 1 día
Estado de la solución.
Actualización valor del negocio

## Slide 5: 3. ¿Por qué realizar un Inspect and adapt?
Mejora Continua
Reflexionar para ser mas efectivos
Mejorar Comunicación
Mejorar Clima Laboral
Afianzar equipo
Empoderar a los equipos
Asegurar la mejor entrega de valor
Encontrar soluciones a situaciones no deseadas

## Slide 6: 4. ¿Cómo preparar un Inspect and adapt?
Preparación Escenario
Antes de iniciar un inspect and adapt es importante que de acuerdo a las actividades que realizaran se preparen la herramientas, materiales y el sitio en el cual se llevara a cabo la sesión.
01
Hallazgos y acciones
Herramientas y Sitio
Actividad de Preparación
Es importante contar con el listado de hallazgos y cuales fueron los acciones ejecutadas para la mejora y cual fue el resultado.
De acuerdo a las actividades preparadas se debe contar con las herramientas y materiales necesarios para llevarlas a cabo la sesión. El sitio debe contar con el suficiente espacio para ejecutar las actividades planeadas
Recordemos que el objetivo de este espacio es evaluar el resultado del trabajo durante el PI, para lo cual es necesario realizar diferentes actividades que nos aporten a encontrar la causas raíces de los hallazgos o problemas generados a nivel de programa y así dar una solución efectiva.

## Slide 7
Preparar el kit de Inspect and adapt
02
Pliegos de papel, aprox. 10
Post-it/sticky notes de 3” x 3” (75 mm x 75 mm) y de 4” x 3” (100 mm x 75 mm) de diferentes colores. En total debe haber por lo menos 100 post-its de cada tamaño
Marcadores tipo plumón o Sharpie de color oscuro (negro, azul oscuro, café), por lo menos uno por cada participante
Tijeras y cinta de enmascarar de color
Cámara fotográfica (resolución mínima: 8M, resolución recomendada 16M)
Tener en cuenta los materiales según las actividades seleccionadas
4. ¿Cómo preparar un Inspect and adapt

## Slide 8
5. ¿Cuál debería ser la agenda?
01
Demostración del Sistema.
Retrospectiva y resolución de problemas
Medida Cuantitativa
02
03

## Slide 9
6. ¿Durante el Inspect and adapt ?
A diferencia de la demostración que se realiza durante el Iteration review, aquí se realiza una demostración de la solución en general que se ha construido durante las iteraciones del PI.
Para ello se requiere que previamente se integren todos los componentes que hacen parte de la solución y así poder mostrar completamente el resultado de PI.
Se recomienda tener visible los objetivos para actualizar los valores del negocio basados en las actuales necesidades y la solución entregada.
* Tiempo máximos propuesto
1
Demostración del Sistema

## Slide 10
6. ¿Durante la Retrospectiva?
Para esta actividad se toman las medidas que los equipos acordaron serán analizadas. El análisis que aquí se realizar es para identificar como fue el comportamiento de las principales métricas durante el PI.
Por ejemplo puede realizar el análisis de las siguientes métricas:
Velocidad Planeada Vs Velocidad Real.
Satisfacción del PO.
Motivación del equipo
Valor del negocio inicial vs Valor del negocio al final del PI.
Esto permite que la planificación de los siguientes PI sea mas efectiva y se entregue mayor valor al negocio.
2
Medida Cuantitativa

## Slide 11
6. ¿Durante la Inspect and adapt?
Para esta ultima parte de la sesión, se realiza un taller de retrospectiva y resolución de problemas, con el propósito de identificar acciones que aporten a la mejora continua.
Los problemas o hallazgos que aquí se analizan son aquellos que a nivel de tren y programa son los que mas impacto ha causado en el PI.
Las actividades que se llevan a cabo son las mismas que se realizan durante una retrospectiva. Para mas detalle remitirse a la guía de retrospectiva.
3
Retrospectiva y resolución de problemas

## Slide 12
7.¿Cómo se Finaliza un inspect and adapt?
Al finalizar la sesión es importante revisar que tan productiva fue y que oportunidades de mejora se hallaron que pueda aportar para el mejoramiento continuo. Para lo cual se le solicita a cada participante que resalten lo que les gusto, lo que no les gusto y que se puede mejorar.
Me gustó
No me gustó
Mejorar
Feedback
El propósito del feedback es identificar hallazgos que puedan mejorar la siguiente retrospectiva .

## Slide 13
Gracias.