## Slide 1: PMO
28 de Mayo de 2018

## Slide 2: Indice
Incepción
  Introduccion
  Como preparar una Inception
    Mapa de stackholdes

## Slide 3: Introducción
  Una Inception, es un conjunto de dinámicas orientadas a enfocar a todas las personas involucradas en un proyecto hacia un mismo objetivo, reduciendo muchas de las incertidumbres, ayudando a explicitar los riesgos más evidentes y poniendo en común las expectativas de todos.

## Slide 4: Cómo preparar una Inception
Mapa Stakeholders
01
¿Quiénes son los Stakeholders?
Se refieren a todas las partes que puedan o no verse afectada por la iniciativa
Los stakeholders pueden ser internos (colaboradores, gerentes, inversores, etc.) o externos (clientes, proveedores, distribuidores, gobierno, sociedad, etc.).
El objetivo es mapear “quién es quién” en nuestro sector, identificando los posibles grupos de interés y de poder, para poder analizar cómo pueden influir en nuestro proyecto, cómo se relacionan (nos relacionamos) entre sí, o determinar el grado influencia entre todos. Pero lo verdaderamente interesante es poder establecer una conexión o relación estratégica con cada uno de ellos.
Interno
Marca a los stakeholders imprescindibles

## Slide 5: Cómo preparar una Inception
Reunir a todas las personas necesarias
02
Agenda la reunión.
Agéndala con un tiempo considerable
Con el espacio adecuado
Define un cuórum mínimo de asistencia, priorizando primero a los stakeholders imprescindible
  (100% Imprescindibles, 20 % los internos , 10% Externos)

## Slide 6: En la Inception
  Por qué estamos haciendo este proyecto
Contextualización
03

## Slide 7: En la Inception
  XXXXXXXX
Vision
04
The elevator pitch
Product Vision Board
¿Para quién es el producto?
¿Qué necesidades tiene el cliente?
Producto
Valor
Nombre del Proyecto:
Frase Representativa:

## Slide 8: En la Inception
  xxxxxxxxx
Impact Mapping
05

## Slide 9: En la Inception
  xxxxxxxxx
La comunidad del proyecto
06
Interno

## Slide 10: En la Inception
  xxxxxxxxx
La Lista del Si / No
07
In
Out
Unresolved
Pon visible y comunica las cosas (funcionalidades) que No se van a hacer.
Muchas de las veces asumimos, pero al decirlas genera conocimiento compartido. Además le da foco al equipo sobre lo que debe construir.
Además así pueden evitar malos entendidos con los involucrados y setear expectativas!

## Slide 11: En la Inception
  xxxxxxxxx
Story Mapping
08
El Story Mapping es una herramienta visual que mapea las funcionalidades de un producto contextualizado a un escenario. Su elaboración permite generar de manera mas sencilla el Product Backlog

## Slide 12: En la Inception
  xxxxxxxxx
Mínimo Producto Viable
04

## Slide 13: En la Inception
  xxxxxxxxx
Impact Mapping
04

## Slide 14: Marco de metodología Ágil: Inception
El marco de la metodología Agil, consta de 2 macroprocesos, los cuales están basados en Scrum Agil y SAFE y son procesos evolutivos enfocados a garantizar que los entregables generen valor a la organización.
Inception
Project Increment (PI)

## Slide 15: Marco de metodología Ágil: Inception
OBJETIVO: buscar la sinergia entre las áreas que participan en la construcción y operación de un nuevo producto.
  Presentación del product Ownner: Conocer la propuesta de Valor
  Sincronización de expectativas: permite complementar la propuesta de valor desde las áreas de apoyo y crear una lista de lo que incluye o no el producto.
  Metodología: Dar a conocer los pasos de la metodología, definir el proceso de desarrollo y explicar el concepto de MVP.
  Arquitectua Base: define la arquitectura sobre la cual debe construirse las el MVP
  Creación de historias de usuario: definir los requerimientos funcionales y no funcionales que harán parte del MVP
  Mapas de Impacto: Definir los pre-rrequisitos y las interdependencias que pueden afectar el MVP

## Slide 16
Marco de metodología Ágil: Inception

## Slide 17
Gracias.