## Slide 1: Guía Iteration Review
08 de Mayo de 2019

## Slide 2: Índice
  Introducción
  Entradas y Salidas del Review
  Por qué realizar un Review.
  Como Preparar un Review?
    Preparación entradas de un iteration Review
  Cuál debería ser la agenda.
  Durante el Review
    Presentación informe de la iteración.
    Demostración del incremento.
    Solución de dudas acerca del incremento.
    Feedback del incremento.
    Estado del backlog.
  Anexos

## Slide 3: 1 Introducción
Evento en el cual se realiza la revisión del incremento del producto y se obtiene el feedback del resultado de la iteración a nivel de producto.
Tiene como objetivo validar lo implementado durante la iteración, asegurando que se cumplan los criterios de aceptación y expectativas del PO.
Participa todo el equipo ágil, y quien sea necesario involucrar para la validación del incremento del producto. Esta sesión debe ser prepara y dirigida por el Product Owner.

## Slide 4: 2. Iteration Review: Entradas y Salidas
Métricas de la iteración
Informe de la iteración
Incremento validado.
Incremento del producto o servicio
Feedback del incremento del producto
Iteration
Review
Entradas
Salidas
Objetivo de la Iteración
Para la Iteration Review se recomienda una duración de máximo 2 horas por una iteración de dos semanas (10 días).

## Slide 5: 3. ¿Por qué realizar una Iteration Review?
Aporta a la mejora continua
Adaptar el product backlog
Minimizar riesgos de desviaciones con respecto al negocio
Obtener feedback del incremento

## Slide 6: 4. ¿Cómo preparar un Iteration Review?
Preparación una Iteration Review
01
Para que un review sea productivo es importante que tengan en cuenta los siguientes aspecto:
Informe de la Iteración
Objetivo de la Iteración
Stakeholders
Se debe preparar un informe en el cual se visualice, lo comprometido vs lo ejecutado y los impedimentos que se presentaron.
Mostrar el objetivo que da la visión clara del compromiso del equipo en la iteración que finaliza.
Es necesario invitar a las personas que se requieran para validar el incremento esto permite obtener un feedback completo.

## Slide 7
Preparar el kit de Iteration Review
03
Pliegos de papel, aprox. 5
Post-it/sticky notes de 3” x 3” (75 mm x 75 mm) y de 4” x 3” (100 mm x 75 mm) de diferentes colores. En total debe haber por lo menos 100 post-its de cada tamaño
Marcadores tipo plumón o Sharpie de color oscuro (negro, azul oscuro, café), por lo menos uno por cada participante
Rótulos autoadhesivos redondos de aproximadamente 15 mm de diámetro de tres colores diferentes (preferiblemente rojo, azul y amarillo). 50 de cada color
Tijeras y cinta de enmascarar de color
Cámara fotográfica (resolución mínima: 8M, resolución recomendada 16M)
4. ¿Cómo preparar una Iteration Review?

## Slide 8
5. ¿Cuál debería ser la agenda?
01
Presentación Informe de la Iteración
Feedback del incremento
Solución de dudas acerca del incremento
Estado del Backlog
Demostración del incremento
02
03
04
05

## Slide 9
6. Durante la Iteration Review
1
Presentación del informe de la iteración
Al iniciar la review, el Product Owner debe presentar una informe general en el cual se muestre lo siguiente:
Objetivo de la Iteración: Para que todos los asistentes tengan claro cual fue el compromiso del equipo, es importante que se de a conocer el objetivo trazado de la iteración.
Historias de Usuario planeadas Vs Historias de usuario finalizadas: Se debe informar en el review cual fue el compromiso del equipo, en cuanto a Historias de usuario planeadas cuales fueron finalizadas, con el fin de tener información del avance de los compromisos.
Métricas de la Iteración: Se presenta los resultados de los diferentes KPI de desempeño del equipo y del incremento de producto.
Variación del Iteration backlog: Es necesario visualizar modificaciones que pudieron presentarse durante la iteración tales como cambios, ingresos y eliminación de Historias de usuario, en el transcurso de la iteración.
Impedimentos: Mostrar los impedimentos presentados y el estado en el cual se encuentran al final de la iteración.
Velocidad del equipo: Mostrar cual fue la velocidad planeada vs la real del equipo.

## Slide 10
Incidentes encontrados por el usuario de producto por iteración, en UAT
Producto de Calidad.
Calidad =# incidentes / #historias de usuario
Óptimo
<10%
Valida si los equipos están produciendo lo comprometido
Desempeño
Desempeño= # de historias completadas/ # Historias comprometidas
90%
Los equipos más ágiles utilizan la velocidad para determinar si cumplen o no con sus pronósticos de velocidad y, por lo tanto, su compromiso general de producir funciones, productos y proyectos.
Velocidad (BurdownChart).
BurndownChart=Cantidad de puntos de hisotira ejecutados/ Cantidad de puntos planeados
90%
Mide el desempeño del equipo con respecto a los objetivos de la Iteración, en UAT
Productividad
productividad= #HU aceptadas por el PO / #HU entregadas
90%
6. Durante la Iteration Review
1.1
Métricas de la iteración

## Slide 11
Óptimo
Ayudan a los equipos a enfocarse en el valor del negocio
Valor de negocio por PI
Valor= Revenue xPI logrado /Reveneu por PI comprometido
90%
Ayudan a los equipos a enfocarse en el valor del negocio por iteración
Valor de negocio por Iteración
Valor= Valor x IT lograda / Valor x IT comprometida
90%
6. Durante la Iteration Review
1.2
Métricas de la iteración por Valor

## Slide 12
6. Durante la Iteration Review
2
Demostración del incremento
Una de las actividades a realizar durante la review es mostrar cual fue el incremento de la iteración, para ello un miembro del equipo de desarrollo toma la responsabilidad de hacer la demostración del producto o servicio generado a los asistentes de la review.
Se recomienda que la demostración se pruebe antes del inicio de la reunión para asegurar que al realizar la demo ante los stakeholder y demás participantes, no se tengan inconvenientes que pueda generar inconformidades.

## Slide 13
6. Durante la Iteration Review
3
Solución Dudas acerca del incrementos
Una vez se muestre el incremento generado durante la iteración que esta finalizando, surgirán algunas dudas de los stakeholder con respecto al producto, para ellos es importante que tanto el product owner como el equipo de desarrollo cuenten con la disposición de resolver aquellas dudas, esto les permitirá conocer la razón por la cual el product se implemento de la manera que se hizo y así ellos podrán generar un mejor feedback al incremento entregado.
Estas preguntas pueden ser técnicas o funcionales.

## Slide 14
Agenda la reunión
Agéndala con un tiempo c
6. Durante la Iteration Review
El feedback no representa la aceptación del producto, recordemos que durante la iteración el producto owner debió participar activamente y esto permite que la aceptación de los productos se pueda realizar a medida que estos sean entregados.
Lo que se espera obtener con el feedback es un retroalimentación que aporte a la mejora del incremento si es necesario o que deben tener en cuenta para las demás iteraciones en cuanto a los siguientes incrementos que se esperan obtener.
No se espera obtener feedback del trabajo del equipo, si no del incremento como tal.
4
Feedback del Incremento

## Slide 15
6. Durante la Iteration Review
5
Estado del Backlog
Una vez se finaliza la iteración, el backlog ya se debe encontrar actualizado, para ser mostrado ante los stakeholders, con el propósito de dar a conocer cuales son las HU que quedan por resolver, y también validar si el product backlog cubre las necesidades identificadas o es necesario realizar alguna actualización sobre el mismo.
Esta actividad es importante para que el product owner realice una buena gestión del backlog y garantice una entrega de valor al negocio.

## Slide 16
Anexos
La guía de Iteration Review fue adaptada al contexto de Experian, toma las buenas practicas recomendadas de scrum.

## Slide 17
Gracias.